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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2024 № 48
х. Ильинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 
Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Ильинского сельского  поселения» и эффективности использования финансовых средств за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28.02.2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения Ильинского сельского поселения», Администрация Ильинского сельского поселения постановляет:
 
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Ильинского сельского поселения» и эффективности использования финансовых средств за 2023 год, согласно  приложений.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Ильинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства.



Глава Администрации
Ильинского сельского поселения                                         	           Д.Н. Трифонов









Приложение 
к постановлению Администрации 
Ильинского сельского поселения 
от 18.04.2024 № 48


ОТЧЕТ
о реализации  муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год

  Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 03.12.2018 года  № 108, была принята с целью создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ильинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.
 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:
1.  Развитие транспортной инфраструктуры Ильинского сельского поселения;
 	2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения.
Основные задачи Программы: 
	      - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ильинского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

	      - обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Ильинского сельского поселения;
     - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
     - улучшение транспортного обслуживания населения;
     - развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;



       За 2023 год  плановый объем финансирования Программы составил: 1413,0 тыс. рублей, освоено 1413,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

Раздел I. Основные результаты:
По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Ильинского сельского поселения»  выполнены следующие мероприятия:
· содержание внутрипоселковых автомобильных дорог, на реализацию предусмотрено: 963,0 тыс. рублей, освоено 963,0 тыс.рублей, освоение составило 92,7 %.
· Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, на реализацию предусмотрено: 300,0 тыс. рублей, освоено 300,0 тыс.рублей, освоение составило 100 %.
· 
          По II подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» выполнены следующие мероприятия:
· по безопасности дорожного движения на реализацию предусмотрено: 150,0 тыс. рублей, освоено  150,0 тыс.рублей, освоение составило 100 %. 



Раздел II. Меры по реализации программы:

	В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы».
	Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
 
	Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:
          количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения;
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).
  Необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и недопущению гибели людей на дорогах, для чего необходимо провести мероприятия:
            - продолжить профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;
             - продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;          
            - ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;
           - продолжить проведение на территории Белокалитвинского городского поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.
	
	Раздел IV.  Дальнейшая  реализация программы

     На основании постановления Администрации Ильинского сельского поселения от  03.12.2018 № 108 «Об утверждении муниципальной Программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» будут выполняться программные мероприятия, распределенные по следующим направлениям:
Для достижения основной цели подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ильинского сельского поселения»  необходимо решить следующие задачи:
выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;
увеличение протяженности, изменение параметров,  автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения.
Достижение целей подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения» муниципальной программы планируется за счет реализации следующих мероприятий:
установка недостающих технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной сети Ильинского сельского поселения;
оборудование пешеходных переходов;
разработка проектов организации дорожного движения на межпоселковые дороги.




	                  
                                       
                                             













Ведущий специалист:                                                                 А.С. Кнурев 












Приложение № 1
к отчету о реализации
 муниципальной программы
 «Развитие транспортной системы
   на территории Ильинского
   сельского  поселения»

Сведения  
об использовании бюджета поселения, местного и областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Ильинского сельского  поселения»
   за  2023 год

	Статус
	Наименование       
муниципальной     
 программы, подпрограммы 
муниципальной     
программы,
основного мероприятия,

	Источники финансирования
	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой 
(тыс. руб.)
	Фактические 
расходы (тыс. руб.) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная
программа      
	«Развитие транспортной системы на территории Ильинского сельского  поселения»
	всего                 
	1413,0
	1413,0

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	Бюджет района 
	1413,0
	1413,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1 
	«Развитие транспортной инфраструктуры в Ильинском сельском поселении»
	всего                 
	1263,0
	1263,0

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	Бюджет района
	1263,0
	1263,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.1.
	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них Ильинского сельского поселения
	всего                 
	963,0
	963,0

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	Бюджет района
	963,0
	963,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 1.2.
	Расходы на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры
	всего                 
	300,0
	300,0

	
	
	областной бюджет    
	
	

	
	
	Бюджет района
	300,0
	300,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения»
	всего                 
	150,0
	150,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	150,0
	150,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 2.1.
	Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
	всего                 
	150,0
	150,0

	
	
	областной бюджет    
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет района 
	150,0
	150,0

	
	
	бюджет поселения
	0,0
	0,0



Приложение № 4
к отчету о реализации
 муниципальной программы
«Развитие транспортной системы
   на территории Ильинского
   сельского  поселения»


		Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Ильинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году «Развитие транспортной системы Ильинского сельского поселения»


	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактически сложившийся результат
	Сумма экономии
(тыс. рублей)

	
	
	
	всего
	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	 Развитие транспортной инфраструктуры на территории Ильинского сельского поселения
	1263,0
	1263,0
	0,0
	0,0

	Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения
	150,0
	150,0
	0,0
	0,0 

	ВСЕГО:
	1413,0
	1413,0
	0,0
	0,0




Ведущий специалист                                                                                                                                                  А.С.Кнурев


Таблица 1 
к Постановлению Администрации
Ильинского
сельского поселения
от 18.04.2024 № 48
О Т Ч Е Т
об исполнении плана  реализации муниципальной программы:  Ильинского сельского поселения
  «Развитие транспортной системы» 
за 2023 год (по состоянию 01.01.2024года)
	№ п/п
	Наименование 
основного мероприятия,
мероприятия программы,
контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Результат 
реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы местного  бюджета на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	факт на отчетную на 01.01.2024 г.

	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры  Ильинского сельского поселения». 

	1.1    
	ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	Ведущий спец. Мун. хоз-ва- О.В. Игнатова
	
	01.01.2023
	31.12.2023г.
	963,0
	963,0

	1.2
	Ремонт автодороги по ул. Юбилейная в х. Ильинка
	Ведущий спец. Мун. хоз-ва-  О.В. Игнатова
	Ремонт автодороги
	01.01.2023
	31.12.2023
	300,0
	300,0

	2.
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения

	2.1.2.
	Нанесение линий дорожной разметки, осуществление ямочного ремонта и установка дорожных знаков
	Ведущий спец. Мун. хоз-ва-  О.В. Игнатова
	Нанесение линий дорожной разметки, и установка дорожных знаков
	
01.01.2023
	
31.12.2023
	
150,0

	
150,0

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1413,0
	1413,0






	Ведущий специалист                                                           А.С. Кнурев
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