# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

30  декабря   2021 года                            № 56                                                       х. Ильинка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Ильинского сельского поселения

«Благоустройство территории Ильинского

сельского поселения»  на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Благоустройство территории Ильинского

сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту  по муниципальному хозяйству Администрации Ильинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ильинского

сельского поселения                                                                    Д.Н.Трифонов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения

от 30 декабря 2021 г.  №56

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | X | 1236,6 | 0,0 | 0,0 | 1236,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата коммунальных услуг уличного освещения | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | 31.12.2022 г. | 1183,6 | 0,0 | 0,0 | 1183,6 | 0,0 |
| 1.1.2 | Озеленение территории | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | 31.12.2022 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | 31.12.2022 г. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Прочее благоустройство | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | 31.12.2022 г. | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Санитарное состояние территории поселения" | Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству |  | Х | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по отлову бродячих животных (собак) | Ведущий спец. Мун. хоз-ва О.В. Игнатова |  | 31.12.2022 г. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1290,7 | 0,0 | 0,0 | 1290,7 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.