[image: Герб_Калитва_док]
            РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                  30 декабря  2021 года                            № 63                          х. Ильинка

Об  утверждении   плана реализации
муниципальной программы 
Ильинского сельского поселения 
«Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2022 год
                              
В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению.
2. Ведущему специалисту  муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ильинского
сельского поселения                                                        Д.Н.Трифонов



	Приложение № 1
к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения
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[bookmark: Par17]План
реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  
  (ФИО)
	Ожидаемый результат  (краткое описание)
	Срок    
реализации 
  (дата)
	Объем расходов <*> (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной
   бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ильинского сельского поселения» 
	Ведущий специалист  муниципального хозяйства
	
	X
	3,3
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0

	1.1
	Основное  мероприятие                   
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов
	Ведущий специалист  муниципального хозяйства
	Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп.
	31.12.2022 г.
	3,3
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0

	1.1.2
	Внедрение энергосберегающих светильников сети уличного освещения
	Ведущий специалист  муниципального хозяйства
	Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп.
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по муниципальной  
программе
	
	
	X
	3,3
	0,0
	0,0
	3,3
	0,0
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<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
	Ведущий специалист:                                                 А.С.Кнурев
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