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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2022 № 43 

х. Ильинка
Об  утверждении   плана реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения  «Развитие транспортной системы» 
на 2023 год
В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – план реализации) согласно приложению.
2. Ведущему специалисту  по муниципальному хозяйству Администрации Ильинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации 
Ильинского сельского поселении                                                        Д.Н. Трифонов
Приложение № 1
к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения
от 27.12.2022  № 43
ПЛАН
реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	
	Развитие транспортной системы
	

	
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Срок реализации (дата)
	 Объем расходов на 2023 год (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	Всего 
	Местный бюджет
	Бюджет района
	Областной бюджет

	
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Ильинского сельского поселения»
	Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения  
	развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
	31.12. 2023 год
	1 263,0
	-
	1 263,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.1.
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения  
	содержание сети автомобильных дорог в полном объеме
	Весь период
	963,0
	-
	963,0
	0,0

	
	Основное мероприятие 1.2.:

Ремонт автодорог Ильинского сельского поселения
	Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения  
	развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры
	2023 год
	300,0
	
	300,0
	

	
	Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения»

	Ведущий специалист муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения  
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения
	31.12.2023
	150,0
	
	150,0
	

	
	Основное мероприятие 2.2

Нанесение линий дорожной разметки, осуществление ямочного ремонта и установка дорожных знаков
	
	Повышение безопасности дорожного движения на территории Ильинского сельского поселения
	2023
	150,0
	
	150,0
	

	
	ИТОГО по программе
	
	
	
	1 413,0
	-
	1 413,0
	0,0




Ведущий специалист                                                                А.С.Кнурев[image: image2.png]
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