# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12.2022 № 47

х. Ильинка

Об  утверждении   плана реализации муниципальной программы  Ильинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту  муниципального хозяйства Администрации Ильинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                                        Д.Н. Трифонов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения

от 27.12.2022 г.  № 47

План

реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ильинского сельского поселения» | Ведущий специалист муниципального хозяйства |  | X | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп. | 31.12.2023 г. | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| 1.1.2 | Внедрение энергосберегающих светильников сети уличного освещения | Ведущий специалист муниципального хозяйства | Уменьшение потребления электроэнергии, установка энергосберегающих ламп. | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Ведущий специалист:                                                 А.С.Кнурев